| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德安县2020年财政扶贫资金项目完成情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点（乡村组） | 建设内容 | 建设规模 | 单位 | 责任单位 | 项目建设年度 | 项目资金投入（万元） |  |  | 项目受益情况 |  |  |  | 绩效目标、群众参与和带贫减贫机制（简要描述） | 资金主管单位 | 财政扶贫资金实际拨付 | 结转结余资金(含质保金) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投入 | 其中财政扶贫资金 | 其他资金 | 项目覆盖（参与）户数 | 项目覆盖（参与）贫困户数 | 项目覆盖（参与）人数 | 项目覆盖（参与）贫困人数 |  |  |  |  |
| 1 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 白羊村二组 | 葡萄种植大棚建设 | 10 | 亩 | 车桥镇白羊村 | 2020 | 29 | 29 | 0 | 37 | 37 | 117 | 117 | 葡萄种植产业，发展村集体经济，带动贫困户脱贫增收。 | 县扶贫办 | 28.13 | 0.87 |
| 2 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 车桥镇白水村一组 | 蔬菜大棚建设 | 30 | 亩 | 车桥镇白水村 | 2020 | 29 | 19 | 10 | 54 | 53 | 157 | 156 | 带动54户贫困户脱贫，壮大村集体经济。 | 县扶贫办 | 19 |  |
| 3 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 源口村 | 生姜种植基地大棚建设 | 3600 | 平方米 | 邹桥乡源口村 | 2020 | 29 | 29 | 0 | 40 | 18 | 168 | 56 | 提高村集体收入，带动贫困户脱贫。 | 县扶贫办 | 28.13 | 0.87 |
| 4 | 产业扶贫 | 冷库建设 | 何铺村4组 | 生态养殖冷库建设 | 1 | 套 | 吴山镇何铺村 | 2020 | 4.9 | 4.9 | 0 | 39 | 2 | 132 | 5 | 通过大户开展养殖业，以技术和资金入股的方式，壮大村集体经济，同时引导村民参与养殖和增加务工收入。 | 县扶贫办 | 4.9 |  |
| 5 | 产业扶贫 | 加工设备 | 山湾村 | 油茶种植购买加工设备 | 1 | 套 | 吴山镇山湾村 | 2020 | 25 | 25 | 0 | 380 | 26 | 1120 | 80 | 通过大户开展油茶种植，以技术和资金入股的方式，壮大村集体经济同时引导村民参与种植和增加务工收入。 | 县扶贫办 | 25 |  |
| 6 | 产业扶贫 | 大棚蔬菜 | 丰林镇丰林村5、6组 | 大棚蔬菜种植 | 200 | 亩 | 丰林镇丰林村 | 2020 | 50 | 29 | 21 | 27 | 22 | 57 | 52 | 成立合作社带动22户贫困户增加收入，壮大村集体经济。 | 县扶贫办 | 28.13 | 0.87 |
| 7 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 高塘乡高塘村二组 | 果蔬大棚建设 | 50 | 亩 | 高塘乡高塘村 | 2020 | 60 | 29 | 31 | 360 | 74 | 516 | 204 | 依托”华夏阳光”平台带动贫困户致富增收，解决贫困户就业问题，增加村集体经济收入。 | 县扶贫办 | 26.1 | 2.9 |
| 8 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 高塘乡罗桥村 | 蔬菜大棚建设 | 10 | 亩 | 高塘乡罗桥村 | 2020 | 20 | 15 | 5 | 42 | 37 | 128 | 108 | 带动贫困户致富增收，解决贫困户就业问题，增加村集体经济收入。 | 县扶贫办 | 15 |  |
| 9 | 产业扶贫 | 冷库建设 | 大溪畈村15组 | 果蔬储存冷库建设 | 1 | 套 | 林泉乡大溪畈村 | 2020 | 12 | 4.9 | 7.1 | 412 | 43 | 1612 | 119 | 蔬菜基地扩建，配套建设冷库设施，增加村集体和贫困户收入。 | 县扶贫办 | 4.9 |  |
| 10 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 清塘村12组 | 红薯种植育苗大棚 | 10 | 亩 | 林泉乡清塘村 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 235 | 20 | 813 | 55 | 通过村委发展红薯育苗，蔬菜种植产业，增加村集体和贫困户收入。 | 县扶贫办 | 16 |  |
| 11 | 产业扶贫 | 大棚建设 | 林泉村6组 | 蔬菜大棚建设 | 10 | 亩 | 林泉乡林泉村 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 52 | 6 | 206 | 14 | 林泉村大棚蔬菜建设项目可以壮大村级集体经济，带动6户贫困户脱贫增收。 | 县扶贫办 | 16 |  |
| 12 | 产业扶贫 | 阳光大棚 | 柳田村 | 搭建阳光棚，种植菌类 | 500 | 平方米 | 聂桥镇柳田村 | 2020 | 35 | 29 | 6 | 72 | 41 | 280 | 126 | 提高村集体收入，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 28.13 | 0.87 |
| 13 | 产业扶贫 | 茶叶设备 | 永丰村3组 | 茶叶设备采购 | 1 | 套 | 聂桥镇永丰村 | 2020 | 47.5 | 47.5 | 0 | 46 | 46 | 120 | 120 | 建设设备用于发展扶贫产业，引领贫困户参与，带动贫困户增收，壮大村集体经济。 | 县扶贫办 | 46.075 | 1.425 |
| 14 | 产业扶贫 | 加工设备 | 宝泉村 | 购买竹木加工设备 | 14 | 台 | 磨溪乡宝泉村 | 2020 | 29 | 29 | 0 | 37 | 37 | 81 | 81 | 设备采购用于发展扶贫产业，引领贫困户参与，带动贫困户增收，壮大村集体经济。 | 县扶贫办 |  | 29 |
| 15 | 产业扶贫 | 恒温大棚 | 港口村四组 | 蔬菜建设大棚 | 1 | 个 | 磨溪乡港口村 | 2020 | 29 | 29 | 0 | 30 | 13 | 107 | 29 | 提高村集体收入，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 28.13 | 0.87 |
| 16 | 产业扶贫 | 加工设备 | 南田村 | 南田村医用敷料加工车间设备购买 | 20 | 台 | 磨溪乡南田村 | 2020 | 6 | 4.9 | 1.1 | 45 | 28 | 80 | 55 | 提高村集体收入，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 |  | 4.9 |
| 17 | 产业扶贫 | 阳光大棚 | 屏峰村5组 | 阳光大棚 | 400 | 平方米 | 林泉乡屏峰村 | 2020 | 30 | 28 | 2 | 35 | 30 | 79 | 74 | 屏峰村发展产业带动贫困户年增收1000元，同时发展壮大村集体经济 | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 18 | 产业扶贫 | 稻谷烘干加工车间 | 芦溪村1组 | 稻谷烘干加工车间 | 1380 | 平方米 | 聂桥镇芦溪村 | 2020 | 30 | 28 | 2 | 52 | 52 | 122 | 122 | 为贫困户增加收入,同时发展壮大村集体经济. | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 19 | 产业扶贫 | 大棚蔬菜 | 顾田村8组 | 蔬菜简易大棚建设 | 3000 | 平方米 | 高塘乡顾田村 | 2020 | 13 | 12 | 1 | 36 | 36 | 132 | 132 | 带动贫困户产业增收，解决贫困户就业问题，增加村集体经济 | 县扶贫办 | 12 |  |
| 20 | 产业扶贫 | 蔬菜简易大棚 | 大溪畈村15组 | 蔬菜简易大棚建设 | 6000 | 平方米 | 林泉乡大溪畈村 | 2020 | 20 | 18 | 2 | 43 | 43 | 119 | 119 | 带动全村43户贫困户参与入股分红 | 县扶贫办 | 18 |  |
| 21 | 产业扶贫 | 恒温大棚 | 大垅村7组 | 建设食用菌种植恒温大棚 | 1000 | 平方米 | 高塘乡大垅村 | 2020 | 30 | 28 | 2 | 54 | 54 | 150 | 150 | 带动贫困户产业增收，解决贫困户就业问题，增加村集体经济 | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 22 | 产业扶贫 | 恒温大棚 | 大溪畈13组 | 建设食用菌种植恒温大棚 | 950 | 平方米 | 林泉乡清塘村 | 2020 | 29 | 28 | 1 | 60 | 60 | 148 | 148 | 食用菌基地大棚扩建，增加村集体和贫困户收益 | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 23 | 产业扶贫 | 恒温大棚 | 大溪畈13组 | 建设食用菌种植恒温大棚 | 1000 | 平方米 | 林泉乡林泉村 | 2020 | 30 | 28 | 2 | 64 | 64 | 166 | 166 | 食用菌基地大棚扩建，增加村集体和贫困户收益 | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 24 | 产业扶贫 | 恒温大棚 | 九里村五组 | 建设食用菌种植恒温大棚 | 1000 | 平方米 | 九里村 | 2020 | 30 | 28 | 2 | 48 | 48 | 106 | 106 | 建设蔬菜种植基地带动全村贫困户年收入增加1000元 | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 25 | 产业扶贫 | 冷库 | 九里村五组 | 冷库建设 | 1 | 套 | 九里村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 48 | 48 | 106 | 106 | 解决菌菇存储、销售问题 | 县扶贫办 |  | 5 |
| 26 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 车桥村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 60 | 60 | 167 | 167 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 27 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 白羊村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 36 | 36 | 118 | 118 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 28 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 潘坊村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 27 | 27 | 79 | 79 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 29 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 城门村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 46 | 46 | 112 | 112 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 30 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 白水村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 52 | 52 | 156 | 156 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 31 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 长庆村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 31 | 31 | 93 | 93 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 32 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 昆山村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 49 | 49 | 129 | 129 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 33 | 产业扶贫 | 养菌棚 | 车桥村4组 | 建设钢结构养菌棚 | 207 | 平方米 | 九井村 | 2020 | 9.5 | 9.5 | 0 | 31 | 31 | 94 | 94 | 入股德安义居人食用菌有限公司，发展村集体经济，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 9.5 |  |
| 34 | 基础设施 | 水库维修 | 车桥镇义门村2组 | 水库维修 | 3 | 座 | 义门村 | 2020 | 6.1 | 6.1 | 0 | 24 | 3 | 103 | 7 | 解决义门村2组农田日常灌溉。 | 县扶贫办 | 6.1 |  |
| 35 | 基础设施 | 水塘维修 | 车桥镇义门村7组 | 水塘维修 | 3 | 座 | 义门村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 108 | 12 | 解决义门村7组60亩水田灌溉。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 36 | 基础设施 | 水库维修 | 车桥镇义门村10组 | 水库维修 | 2 | 座 | 义门村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 20 | 2 | 92 | 4 | 解决义门村10组50亩水田灌溉。 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 37 | 基础设施 | 排水沟 | 义门村8组 | U型槽 | 500 | 米 | 义门村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 19 | 2 | 108 | 7 | 解决义门村8组日常灌溉灌溉。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 38 | 基础设施 | 机耕道 | 义门村10组 | 机耕道 | 360 | 米 | 义门村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 20 | 2 | 92 | 4 | 解决义门村10组日常耕作。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 39 | 基础设施 | 机耕道 | 车桥镇长庆村9组 | 机耕道 | 1000 | 米 | 长庆村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 30 | 4 | 122 | 12 | 解决村民农机具进入问题，方便农民耕种。 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 40 | 基础设施 | 堰坝 | 车桥镇长庆村9组 | 新建堰坝 | 2 | 座 | 长庆村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 30 | 4 | 122 | 12 | 解决农田灌溉，方便农民农业生产。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 41 | 基础设施 | 机耕道 | 石门村8组 | 徐家畈机耕道 | 1000 | 米 | 石门村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 21 | 3 | 118 | 11 | 方便农机进出耕作及农产品进出。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 42 | 基础设施 | 机耕道 | 石门村12组 | 斑鸠坡垅机耕道 | 600 | 米 | 石门村 | 2020 | 1.5 | 1.5 | 0 | 36 | 7 | 163 | 22 | 方便农机进出耕作及农产品进出。 | 县扶贫办 | 1.5 |  |
| 43 | 基础设施 | 提灌站 | 石门村13、14 | 新建提灌站，铺设管道，架设输电线路 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 18 | 18 | 0 | 54 | 6 | 213 | 27 | 解决灌溉农田灌溉问题及排水防洪。 | 县扶贫办 | 18 |  |
| 44 | 基础设施 | 提灌站 | 石门村3组 | 新建提灌站，铺设管道，架设输电线路 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 35 | 7 | 135 | 20 | 解决灌溉农田灌溉问题及排水防洪。 | 县扶贫办 | 14 |  |
| 45 | 基础设施 | 水塘维修 | 石门村3组 | 上港垅塘清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 35 | 7 | 135 | 20 | 解决灌溉下游30多亩水田。 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 46 | 基础设施 | 机耕道 | 石门村6组 | 梅家畈机耕道 | 1000 | 米 | 石门村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 39 | 11 | 182 | 41 | 方便农机进出耕作及农产品进出。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 47 | 基础设施 | 排水沟 | 石门村1组 | 排水沟维修 | 350 | 米 | 石门村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 30 | 8 | 147 | 25 | 解决灌溉下游水田，及排水防洪。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 48 | 基础设施 | 水塘维修 | 石门村1组 | 沙塘清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 3.5 | 3.5 | 0 | 30 | 8 | 147 | 25 | 解决灌溉下游30多亩水田。 | 县扶贫办 | 3.5 |  |
| 49 | 基础设施 | 水塘维修 | 石门村4组 | 李家垅塘清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 34 | 3 | 139 | 13 | 解决灌溉下游40多亩水田。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 50 | 基础设施 | 水塘维修 | 石门村7组 | 杨家垅塘清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 37 | 7 | 146 | 20 | 解决灌溉下游35亩水田。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 51 | 基础设施 | 水塘维修 | 石门村8组 | 学堂垅塘清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 3.5 | 3.5 | 0 | 21 | 3 | 118 | 11 | 解决灌溉下游40多亩水田。 | 县扶贫办 | 3.5 |  |
| 52 | 基础设施 | 山背塘 | 石门村10组 | 山背塘清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 11 | 3 | 43 | 7 | 解决灌溉下游30多亩水田。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 53 | 基础设施 | 排水沟 | 石门村12组 | 排水沟维修 | 300 | 米 | 石门村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 36 | 7 | 163 | 22 | 解决灌溉下游水田，及排水防洪。 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 54 | 基础设施 | 提灌站 | 石门村2组 | 新建泵房、购置机泵、管道 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 8.1 | 8.1 | 0 | 30 | 9 | 147 | 29 | 解决灌溉农田灌溉问题及排水防洪。 | 县扶贫办 | 8.1 |  |
| 55 | 基础设施 | 提灌站 | 石门村6组 | 更换管道、电气改造、维修泵房 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 2.1 | 2.1 | 0 | 39 | 11 | 182 | 41 | 解决灌溉农田灌溉问题及排水防洪。 | 县扶贫办 | 2.1 |  |
| 56 | 基础设施 | 道路硬化 | 石门村13、14 | 路面抬高0.4米，硬化125米 | 125 | 米 | 石门村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 54 | 6 | 213 | 27 | 方便村民生活出行。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 57 | 基础设施 | 自来水管网改造 | 张坑村3、4、5组 | 饮用自来水管网改造 | 5000 | 米 | 张坑村 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 93 | 20 | 377 | 53 | 有效解决村民自来水问题。 | 县扶贫办 | 13 |  |
| 58 | 基础设施 | 水沟维修 | 张坑村5组 | 水沟维修 | 300 | 米 | 张坑村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 45 | 5 | 260 | 21 | 方便村民出行，排放生活污水及雨水。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 59 | 基础设施 | 桥梁建设 | 张坑村3、4组 | 桥梁建设，长7米，宽4米 | 1 | 座 | 张坑村 | 2020 | 12 | 12 | 0 | 57 | 14 | 247 | 32 | 方便村民出行，解决安全隐患。 | 县扶贫办 | 12 |  |
| 60 | 基础设施 | 护坡 | 张坑村5组 | 护坡单面长30米 | 30 | 米 | 张坑村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 36 | 6 | 130 | 21 | 防止水土流失，地质灾害发生。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 61 | 基础设施 | 山塘维修 | 石源村14组 | 山塘清淤、维修 | 1 | 座 | 石源村 | 2020 | 7 | 6 | 1 | 68 | 4 | 286 | 8 | 解决农田灌溉，方便农民农业生产。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 62 | 基础设施 | 机耕道 | 石源村9组 | 护坡、路基扩宽、路面碎石铺设 | 450 | 米 | 石源村 | 2020 | 10 | 9 | 1 | 22 | 2 | 85 | 6 | 解决群众物资运输，方便村民出行。 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 63 | 基础设施 | 道路拓宽 | 新塘村5组 | 道路拓宽硬化、护坡 | 400 | 米 | 新塘村 | 2020 | 16 | 14 | 2 | 108 | 8 | 508 | 29 | 方便群众出行，解决车辆运输问题。 | 县扶贫办 | 14 |  |
| 64 | 基础设施 | 道路硬化 | 新塘村5组 | 道路硬化长400米 | 400 | 米 | 新塘村 | 2020 | 19 | 18 | 1 | 108 | 8 | 508 | 29 | 方便群众出行，解决车辆运输问题。 | 县扶贫办 | 18 |  |
| 65 | 基础设施 | 道路硬化 | 新塘村2组 | 道路硬化 | 500 | 米 | 新塘村 | 2020 | 18 | 16 | 2 | 38 | 4 | 146 | 13 | 方便群众出行，解决车辆运输问题。 | 县扶贫办 | 16 |  |
| 66 | 基础设施 | 道路硬化 | 新塘村8组 | 公路建设 | 500 | 米 | 新塘村 | 2020 | 19 | 18 | 1 | 80 | 4 | 380 | 12 | 方便群众出行，解决车辆运输问题。 | 县扶贫办 | 18 |  |
| 67 | 基础设施 | 护坡 | 新塘村2组 | 护坡 | 200 | 米 | 新塘村 | 2020 | 6 | 5 | 1 | 38 | 4 | 146 | 13 | 保障道路安全，方便群众出行。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 68 | 基础设施 | 护坡 | 新塘村8组 | 护坡 | 200 | 米 | 新塘村 | 2020 | 8 | 6 | 2 | 80 | 4 | 380 | 12 | 保障道路安全，方便群众出行。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 69 | 基础设施 | 排水沟 | 新塘村2组 | 排水沟 | 1000 | 米 | 新塘村 | 2020 | 5 | 4 | 1 | 38 | 4 | 146 | 13 | 解决农田灌溉，方便农民农业生产。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 70 | 基础设施 | 水渠 | 新塘村5、8、9、11组 | 水渠新建 | 400 | 米 | 新塘村 | 2020 | 19 | 15.2 | 3.8 | 267 | 26 | 1238 | 88 | 解决农田灌溉，方便农民农业生产。 | 县扶贫办 | 15.2 |  |
| 71 | 基础设施 | 水渠 | 新塘村9组 | 水渠建设 | 600 | 米 | 新塘村 | 2020 | 10 | 9 | 1 | 30 | 8 | 140 | 24 | 解决农田灌溉，方便农民农业生产。 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 72 | 基础设施 | 机耕道 | 新塘村1组 | 机耕道建设 | 400 | 米 | 新塘村 | 2020 | 8 | 6 | 2 | 30 | 3 | 135 | 8 | 解决村民农机具进入问题，方便农民耕种。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 73 | 基础设施 | 机耕道 | 新塘村4组 | 机耕道新建 | 400 | 米 | 新塘村 | 2020 | 10 | 8 | 2 | 28 | 8 | 120 | 20 | 解决村民农机具进入问题，方便农民耕种。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 74 | 基础设施 | 机耕道 | 新塘村5组 | 机耕道新建 | 800 | 米 | 新塘村 | 2020 | 10 | 8 | 2 | 108 | 8 | 508 | 29 | 解决村民农机具。进入问题，方便农民耕种 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 75 | 基础设施 | 提灌站 | 新塘村7组 | 购置水泵、管道、电气设备、完善供电线路 | 1 | 座 | 新塘村 | 2020 | 4 | 3.8 | 0.2 | 78 | 7 | 360 | 29 | 解决农田灌溉问题及排水防洪。 | 县扶贫办 | 3.8 |  |
| 76 | 基础设施 | 提灌站 | 新塘村8组 | 购置水泵、管道、电气设备、完善供电线路、维修泵房 | 1 | 座 | 新塘村 | 2020 | 3 | 2.5 | 0.5 | 80 | 4 | 380 | 12 | 解决农田灌溉问题及排水防洪。 | 县扶贫办 | 2.5 |  |
| 77 | 基础设施 | 水塘维修 | 蔡河村11/14组 | 水塘整治 | 2 | 座 | 蔡河村 | 2020 | 4.3 | 4.3 | 0 | 68 | 6 | 17 | 183 | 水塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 4.3 |  |
| 78 | 基础设施 | 道路硬化 | 蔡河村13组 | 道路硬化 | 800 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 25 | 25 | 0 | 32 | 3 | 160 | 7 | 组级户道路硬化，方便村民出行。 | 县扶贫办 | 24.25 | 0.75 |
| 79 | 基础设施 | 道路护坡 | 蔡河村1/6/12组 | 道路护坡 | 420 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 76 | 12 | 226 | 36 | 道路护坡维修，消除村民出行安全隐患。 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 80 | 基础设施 | 水渠 | 蔡河村10组 | 农田灌溉水渠建设 | 850 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 11 | 9 | 2 | 49 | 5 | 205 | 16 | 水渠维修，解决村民日常灌溉排水难问题。 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 81 | 基础设施 | 水渠 | 蔡河村3组 | 农田灌溉水渠建设 | 400 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 32 | 3 | 160 | 7 | 水渠建设，解决村民日常灌溉排水难问题。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 82 | 基础设施 | 水渠 | 蔡河村5组 | 农田灌溉水渠建设 | 600 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 26 | 6 | 146 | 13 | 水渠建设，解决村民日常灌溉排水难问题。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 83 | 基础设施 | 水渠 | 蔡河村1、2组 | 农田灌溉水渠建设 | 500 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 7 | 6 | 1 | 47 | 5 | 180 | 9 | 水渠维修，解决村民日常灌溉排水难问题。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 84 | 基础设施 | 水渠 | 蔡河村9组 | 农田灌溉水渠建设 | 800 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 12 | 10 | 2 | 25 | 2 | 115 | 6 | 水渠维修，解决村民日常灌溉排水难问题。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 85 | 基础设施 | 堰坝维修 | 蔡河村1组 | 堰坝维修 | 1 | 座 | 蔡河村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 47 | 5 | 180 | 9 | 堰坝维修灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 86 | 基础设施 | 水塘维修 | 蔡河村3组 | 水塘 | 1 | 座 | 蔡河村 | 2020 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 32 | 3 | 160 | 7 | 水库维修灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 2.7 |  |
| 87 | 基础设施 | 道路硬化 | 红桥村8组 | 道路硬化 | 210 | 米 | 红桥村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 29 | 7 | 125 | 14 | 道路硬化，方便村民出行。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 88 | 基础设施 | 道路护坡 | 红桥村8组 | 道路护坡 | 260 | 米 | 红桥村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 29 | 7 | 125 | 14 | 道路护坡维修，消除村民出行安全隐患。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 89 | 基础设施 | 排水沟 | 红桥村8组 | 排水沟 | 700 | 米 | 红桥村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 29 | 7 | 125 | 14 | 排水沟建设，有利于生产生活。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 90 | 基础设施 | 道路硬化 | 红桥村9组 | 道路硬化 | 160 | 米 | 红桥村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 32 | 8 | 128 | 23 | 道路硬化，方便村民出行。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 91 | 基础设施 | 道路护坡 | 红桥村9组 | 道路护坡 | 160 | 米 | 红桥村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 32 | 8 | 128 | 23 | 道路护坡维修，消除村民出行安全隐患 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 92 | 基础设施 | 河坝护坡 | 红桥村9组 | 河坝护坡 | 70 | 米 | 红桥村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 32 | 8 | 128 | 23 | 河坝护坡维修，有利于农业生产。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 93 | 基础设施 | 排水沟 | 红桥村9组 | 排水沟 | 600 | 米 | 红桥村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 32 | 8 | 128 | 23 | 排水沟建设，有利于生产生活。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 94 | 基础设施 | 水渠维修 | 红桥村6组 | 水渠维修 | 500 | 米 | 红桥村 | 2020 | 7.5 | 7.5 | 0 | 31 | 6 | 121 | 18 | 水渠维修，保障村民日常灌溉用水。 | 县扶贫办 | 7.5 |  |
| 95 | 基础设施 | 堰坝维修 | 红桥村10组 | 堰坝维修 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 5.5 | 5.5 | 0 | 47 | 9 | 182 | 23 | 堰坝维修灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 5.5 |  |
| 96 | 基础设施 | 堰坝维修 | 红桥村4组 | 堰坝维修 | 2 | 座 | 红桥村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 37 | 6 | 145 | 16 | 堰坝维修灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 97 | 基础设施 | 入户道路 | 红桥村3组 | 入户道路 | 350 | 米 | 红桥村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 39 | 2 | 158 | 4 | 入户道路硬化，方便村民出行。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 98 | 基础设施 | 引水渠 | 红桥村6组 | 引水渠 | 20 | 米 | 红桥村 | 2020 | 2.5 | 2.5 | 0 | 31 | 6 | 121 | 18 | 引水渠建设，解决村民日常灌溉排水难问题。 | 县扶贫办 | 2.5 |  |
| 99 | 基础设施 | 桥拓宽 | 红桥村5组 | 组级桥拓宽 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 5.5 | 5.5 | 0 | 43 | 3 | 137 | 6 | 桥梁拓宽，方便组内村民出行。 | 县扶贫办 | 5.5 |  |
| 100 | 基础设施 | 水槽维修 | 红桥村3组 | 过渡水槽维修 | 20 | 米 | 红桥村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 39 | 2 | 158 | 4 | 过渡水槽建设，有利于村民日常灌溉用水。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 101 | 基础设施 | 机耕道 | 红桥村十组 | 机耕道 | 750 | 米 | 红桥村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 47 | 9 | 182 | 23 | 解决村民日常耕作出行及农机具使用不便问题。 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 102 | 基础设施 | 堰坝维修 | 红桥村17组 | 堰坝维修 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 25 | 3 | 86 | 6 | 堰坝维修灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 103 | 基础设施 | 水槽维修 | 红桥村四组 | 过渡水槽维修 | 15 | 米 | 红桥村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 37 | 6 | 145 | 12 | 过渡水槽建设，有利于村民日常灌溉用水。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 104 | 基础设施 | 桥梁建设 | 红桥村一组 | 桥梁建设 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 22 | 3 | 86 | 6 | 桥梁建设，便于组内村民出行和生产运输。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 105 | 基础设施 | 山塘维修 | 红桥村5组 | 山塘维修 | 2 | 座 | 红桥村 | 2020 | 11.7 | 11.7 | 0 | 43 | 6 | 137 | 19 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 11.7 |  |
| 106 | 基础设施 | 山塘维修 | 红桥村9组 | 山塘维修 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 2.8 | 2.8 | 0 | 32 | 8 | 128 | 23 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 2.8 |  |
| 107 | 基础设施 | 山塘维修 | 红桥村11组 | 山塘维修 | 2 | 座 | 红桥村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 | 49 | 7 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收。 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 108 | 基础设施 | 水库 | 长庆村9组 | 水库清淤、加固 | 3 | 座 | 长庆村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 30 | 4 | 122 | 13 | 水库清淤、加固,改善农田灌溉问题 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 109 | 基础设施 | 水库 | 长庆村2组 | 聂凹里.眼冲里水库清淤、加固 | 2 | 座 | 长庆村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 23 | 3 | 103 | 12 | 水库清淤、加固,改善农田灌溉问题 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 110 | 基础设施 | 水库 | 长庆村8组 | 门冲.门口塘水库清淤、加固 | 2 | 座 | 长庆村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 39 | 3 | 166 | 8 | 水库清淤、加固,改善农田灌溉问题 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 111 | 基础设施 | 水库 | 长庆村7组 | 大屋塘、杨塘、老门口塘水库清淤、加固 | 3 | 座 | 长庆村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 36 | 5 | 144 | 12 | 水库清淤、加固,改善农田灌溉问题 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 112 | 基础设施 | 水塘 | 石门村11组 | 凹门里塘清淤，涵管维修，坝体加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 38 | 4 | 144 | 18 | 增加水塘容量，能有效灌溉下游100多亩水田 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 113 | 基础设施 | 水塘 | 石门村13、14 | 株树塘清淤、加固 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 54 | 6 | 213 | 28 | 增加水塘容量，能有效灌溉下游40多亩水田 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 114 | 基础设施 | 山塘 | 张坑村4组 | 沙塘清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 张坑村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 21 | 9 | 82 | 18 | 增加水塘容量，方便人畜饮水 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 115 | 基础设施 | 山塘 | 张坑村4组 | 新建余家塘，清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 张坑村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 21 | 9 | 82 | 18 | 有效解决村民生产生活用水 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 116 | 基础设施 | 山塘 | 张坑村3组 | 新塘维修清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 张坑村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 36 | 4 | 165 | 13 | 有效解决村民生产生活用水 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 117 | 基础设施 | 山塘 | 张坑村5组 | 药材基地山塘维修，清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 张坑村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 36 | 5 | 130 | 23 | 有效解决药材基地灌溉用水 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 118 | 基础设施 | 山塘 | 张坑村5组 | 范家塘清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 张坑村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 36 | 5 | 130 | 23 | 增加水塘容量，方便人畜饮水 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 119 | 基础设施 | 山塘 | 石源村11组 | 山塘清淤、加固 | 1 | 座 | 石源村 | 2020 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 91 | 18 | 解决农田灌溉及人畜用水 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 120 | 基础设施 | 山塘 | 石源村20组 | 李家塘山塘清淤、加固 | 1 | 座 | 石源村 | 2020 | 7 | 6 | 1 | 21 | 2 | 91 | 5 | 解决农田灌溉及人畜用水 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 121 | 基础设施 | 山塘 | 石源村1组 | 山塘清淤、加固 | 1 | 座 | 石源村 | 2020 | 9 | 8 | 1 | 38 | 6 | 152 | 14 | 解决农田灌溉及人畜用水 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 122 | 基础设施 | 道路硬化 | 石源村11组 | 道路硬化长450米 | 450 | 米 | 石源村 | 2020 | 19 | 18 | 1 | 100 | 9 | 465 | 32 | 道路硬化方便群众出行和运输 | 县扶贫办 | 18 |  |
| 123 | 基础设施 | 水库 | 蔡河村16组 | 水库清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 蔡河村 | 2020 | 9 | 8 | 1 | 33 | 3 | 127 | 7 | 水库维修灌溉贫困户农田增产增收 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 124 | 基础设施 | 山塘 | 蔡河村15组 | 山塘清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 蔡河村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 146 | 3 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 125 | 基础设施 | 机耕道 | 蔡河村13组 | 机耕道长700米 | 700 | 米 | 蔡河村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 32 | 3 | 160 | 7 | 方便农机进出耕作及农产品进出 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 126 | 基础设施 | 水塘 | 红桥村8组 | 山塘清淤及护坡加固 | 3 | 座 | 红桥村 | 2020 | 19 | 19 | 0 | 29 | 7 | 125 | 14 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收 | 县扶贫办 | 19 |  |
| 127 | 基础设施 | 水塘 | 红桥村9组 | 山塘清淤及护坡加固 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 32 | 8 | 128 | 23 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 128 | 基础设施 | 山塘 | 红桥村17组 | 山塘清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 39 | 2 | 158 | 4 | 山塘维修有利于灌溉贫困户农田增产增收 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 129 | 基础设施 | 水库 | 红桥村1组 | 水库清淤及坝体加固 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 22 | 3 | 86 | 6 | 水库维修灌溉贫困户农田增产增收 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 130 | 基础设施 | 自来水增压磅房及设备 | 红桥村15组 | 自来水增压磅房及设备安装 | 1 | 座 | 红桥村 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 43 | 7 | 112 | 24 | 自来水管网安装，解决15-18组组内村民饮用水不稳定的情况 | 县扶贫办 | 15 |  |
| 131 | 基础设施 | 自来水管网安装 | 红桥村15/16/18组 | 自来水管网安装 | 4600 | 米 | 红桥村 | 2020 | 19 | 19 | 0 | 96 | 16 | 314 | 41 | 自来水管网安装，解决15、16、18组组内村民饮用水不稳定的情况 | 县扶贫办 | 19 |  |
| 132 | 基础设施 | 自来水管网安装 | 红桥村5组 | 自来水管网安装 | 3600 | 米 | 红桥村 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 103 | 16 | 368 | 48 | 自来水管网安装，解决5组组内村民饮用水不稳定的情况 | 县扶贫办 | 11 |  |
| 133 | 基础设施 | 道路拓宽 | 红桥村8组 | 道路拓宽长170米 | 170 | 米 | 红桥村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 29 | 7 | 125 | 14 | 道路硬化方便群众出行 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 134 | 基础设施 | 水塘维修 | 蔡河村6组 | 水塘整治 | 1 | 座 | 吴山镇蔡河村 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 35 | 4 | 135 | 9 | 水库维修方便村民灌溉农田增产增收。 | 县扶贫办 | 2 |  |
| 135 | 基础设施 | 水库维修 | 石门村2组 | 李家垅水库维修，清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 邹桥乡石门村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 30 | 7 | 147 | 23 | 水库维修，清淤、坝体加固能有效解决灌溉下游40多亩水田。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 136 | 基础设施 | 机耕道 | 杨坊村4、5、7组 | 机耕道、拨石方 | 1000 | 米 | 邹桥乡杨坊村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 113 | 17 | 480 | 46 | 大蒜基地配套设施机耕道建设，提高村集体收入，带动贫困户脱贫。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 137 | 产业基础设施 | 葡萄架建设 | 车桥镇车桥村 | 种植葡萄架建设等 | 13 | 亩 | 车桥镇车桥村 | 2020 | 8 | 7 | 1 | 60 | 60 | 168 | 168 | 种植葡萄架建设等，发展车桥村产业，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 138 | 产业基础设施 | 滴灌设备 | 白羊村二组 | 葡萄种植大棚配套滴灌设备 | 10 | 亩 | 车桥镇白羊村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 37 | 37 | 117 | 117 | 种植葡萄滴灌设备建设，发展白羊村产业，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 139 | 产业基础设施 | 灌溉水渠 | 白羊村二组 | 葡萄种植大棚配套水渠 | 600 | 米 | 车桥镇白羊村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 37 | 37 | 117 | 117 | 种植葡萄水渠建设，发展白羊村产业，带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 140 | 产业基础设施 | 机耕道 | 丰林镇丰林村5、6组 | 种植大棚蔬菜配套机耕道建设 | 1000 | 米 | 丰林镇丰林村 | 2020 | 9 | 6 | 3 | 27 | 22 | 57 | 52 | 种植大棚蔬菜配套机耕道建设，成立合作社带动贫困户脱贫致富。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 141 | 基础设施 | 道路硬化 | 丰林镇黄㛚村6组 | 道路硬化350米 | 350 | 米 | 丰林镇黄㛚村 | 2020 | 12.2 | 10 | 2.2 | 40 | 1 | 236 | 3 | 解决黄桶村6组236名群众出行问题。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 142 | 基础设施 | 道路硬化 | 丰林镇黄㛚村16组 | 道路硬化400米 | 400 | 米 | 丰林镇黄㛚村 | 2020 | 14 | 10 | 4 | 24 | 3 | 94 | 6 | 解决黄桶村16组94名群众出行问题。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 143 | 产业基础设施 | 打机井 | 屏峰村5组 | 阳光大棚种植食用菌用水打机井 | 1 | 口 | 林泉乡屏峰村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 35 | 31 | 78 | 74 | 阳光大棚种植食用菌用水打机井，屏峰村带动贫困户发展产业增收，同时壮大村集体经济。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 144 | 基础设施 | 护坡 | 大溪畈1组 | 建设公路护坡 | 120 | 立方米 | 林泉乡大溪畈村 | 2020 | 5 | 4 | 1 | 38 | 6 | 138 | 12 | 我解决6户贫困户12人出行安全及全村村民的出行安全 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 145 | 产业基础设施 | 水渠 | 磨溪董家村二组 | 产业葛根基地沟渠修建 | 1000 | 米 | 磨溪乡董家村 | 2020 | 10 | 6 | 4 | 31 | 12 | 120 | 12 | 发展葛根产业，配套建设水渠，便于灌溉，保障贫困户增收。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 146 | 基础设施 | 路面硬化 | 磨溪集镇老棉纺厂 | 竹木加工产业配套道路硬化 | 150 | 米 | 磨溪乡宝泉村 | 2020 | 6 | 5 | 1 | 46 | 37 | 125 | 81 | 发展合作社竹制品加工产业，配套建设道路硬化，便于产品运输，带动贫困户增收。 | 县扶贫办 |  | 5 |
| 147 | 基础设施 | 道路硬化 | 爱民乡红岩村七组 | 道路硬化 | 120 | 米 | 爱民乡红岩村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 40 | 6 | 156 | 11 | 解决当地村民出行、运输方便。 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 148 | 产业扶贫 | 产业直补 | 车桥镇 | 车桥镇贫困户种植、养殖补助 | 256 | 户 | 车桥镇 | 2020 | 64.4777 | 64.4777 | 0 | 256 | 256 | 742 | 742 | 鼓励贫困户发展种植、养殖，户均增收2518元。 | 县扶贫办 | 64.4777 |  |
| 149 | 产业扶贫 | 烘干设备 | 聂桥村5组 | 爱泉综合种植合作社天门冬烘干设备 | 1 | 套 | 聂桥镇聂桥村 | 2020 | 28 | 28 | 0 | 150 | 44 | 432 | 106 | 解决贫困户就业及增加收入，壮大村集体经济收入。 | 县扶贫办 | 27.16 | 0.84 |
| 150 | 产业扶贫 | 稻谷烘干输送设备 | 芦溪村1组 | 稻谷烘干输送设备 | 1 | 套 | 聂桥镇芦溪村 | 2020 | 18.8 | 18.8 | 0 | 52 | 52 | 122 | 122 | 壮大村集体经济，通过收取租金、务工为每户贫困户增加收入。 | 县扶贫办 | 18.76 | 0.04 |
| 151 | 产业扶贫 | 稻谷烘干变压器改造 | 芦溪村1组 | 稻谷烘干80千伏变压器改造 | 1 | 套 | 聂桥镇芦溪村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 52 | 52 | 122 | 122 | 解决稻谷烘干产业基地的用电改造问题。 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 152 | 产业扶贫 | 加工车间改造 | 付山村11组 | 铁扫把加工车间改造 | 1 | 处 | 邹桥乡付山村 | 2020 | 8 | 7 | 1 | 50 | 9 | 182 | 18 | 方便贫困户铁扫把加工制作，增加贫困户收益。 | 县扶贫办 | 7 |  |
| 153 | 产业扶贫 | 冷库 | 大溪畈13组 | 建设冷库1座 | 200 | 立方米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 12 | 11.6 | 0.4 | 39 | 39 | 81 | 81 | 食用菌基地大棚扩建，配套建设冷库设施，增加村集体和贫困户收入。 | 县扶贫办 | 11.6 |  |
| 154 | 产业扶贫 | 内棚建设 | 顾田村8组 | 在蔬菜大棚内套搭内棚，用于发展果蔬种植。 | 2 | 亩 | 高塘乡顾田村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 36 | 36 | 113 | 113 | 扩大大棚种植品种，进一步巩固大棚果蔬产业发展，带动贫困户产业增收。 | 县扶贫办 | 3 |  |
| 155 | 产业基础设施 | 水塘改造 | 何铺村4组 | 生态养殖水塘改造 | 30 | 亩 | 吴山镇何铺村 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 39 | 2 | 132 | 5 | 通过大户带动养殖业，以技术和资金入股的方式，引导村民参与养殖和务工增加收入。 | 县扶贫办 | 15 |  |
| 156 | 产业基础设施 | 水塘改造 | 尖山村十五组 | 龙虾养殖水塘改造 | 45 | 亩 | 磨溪乡尖山村 | 2020 | 10 | 9 | 1 | 16 | 14 | 51 | 48 | 完善产业项目基础设施，增加贫困户产业收入。 | 县扶贫办 | 9 |  |
| 157 | 产业基础设施 | 道路硬化、护坡 | 小溪山村6组 | 阳光大棚道路硬化、护坡建设 | 80 | 立方米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 39 | 39 | 81 | 81 | 完善产业项目基础设施，增加贫困户产业收入。 | 县扶贫办 | 5 |  |
| 158 | 产业基础设施 | 围堤、土坝护坡 | 董家村一组 | 葛根生产基地围堤、土坝护坡加固维修 | 500 | 米 | 磨溪乡董家村 | 2020 | 13 | 12 | 1 | 28 | 12 | 109 | 24 | 解决葛根生产基地设施建设，大力发展产业，增加贫困户收入。 | 县扶贫办 | 12 |  |
| 159 | 产业基础设施 | 机耕道 | 董家村一组 | 葛根生产基地机耕道碎石路面铺设 | 600 | 米 | 磨溪乡董家村 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 28 | 12 | 109 | 24 | 解决葛根生产基地设施建设，大力发展产业，增加贫困户收入。 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 160 | 基础设施 | 改水 | 聂桥镇 | 改水 | 96 | 户 | 聂桥镇 | 2020 | 10.6 | 5.1223 | 5.4777 | 96 | 96 | 326 | 326 | 提升96户贫困户用水问题。 | 县扶贫办 | 5.1223 |  |
| 161 | 基础设施 | 水塘维修 | 岭上村6组 | 水塘维修加固、清淤 | 1 | 座 | 塘山乡岭上村 | 2020 | 8 | 6 | 2 | 73 | 8 | 350 | 25 | 保障农田灌溉和村民生产用水。 | 县扶贫办 | 6 |  |
| 162 | 基础设施 | 道路维修 | 郑湖村1、3、4组 | 村级主干道道路维修升级 | 200 | 米 | 塘山乡郑湖村 | 2020 | 11 | 10 | 1 | 117 | 14 | 516 | 49 | 改善交通条件，方便村民出行。 | 县扶贫办 |  | 10 |
| 163 | 基础设施 | 道路硬化 | 石源村9组 | 乡集镇与茶叶加工车间之间便道拓宽和硬化 | 80 | 米 | 塘山乡石源村 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 71 | 8 | 295 | 30 | 道路硬化方便群众出行。 | 县扶贫办 | 1 |  |
| 164 | 基础设施 | 机耕道 | 石源村17组 | 护坡、路基扩宽、路面碎石铺设 | 500 | 米 | 塘山乡石源村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 42 | 3 | 149 | 11 | 解决群众物资运输和农业生产，方便村民出行 | 县扶贫办 |  | 9 |
| 165 | 基础设施 | 水库 | 蔡河村16组 | 水库维修、坝体加固，涵管重修，坝体外100米水渠重建。 | 1 | 座 | 吴山镇蔡河村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 120 | 7 | 水库建成可确保农田水利灌溉，方便村民生产生活用水。 | 县扶贫办 | 10 |  |
| 166 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 项目前期各项管理费 | 80 | 265 | 县扶贫办 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 265 | 用于项目前期各项管理费 | 县扶贫办 | 4 |  |
| 167 | 统计监测费、培训 | 统计监测费、培训 | 全县 | 统计监测费、培训 | 50 | 户 | 县扶贫办 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 用于脱贫攻坚各项统计监测培训费 | 县扶贫办 | 8 |  |
| 168 | 产业扶贫 | 产业直补 | 全县 | 全县贫困户产业直补 | 1500 | 户 | 全县 | 2020 | 300 | 300 | 0 |  | 1500 |  | 4557 | 全县贫困户产业直补1500户发放资金300万元，户均增收2000元。 | 县扶贫办 | 300 |  |
| 169 | 雨露计划 | 职业教育 | 全县 | 全县150人享受中高等职业教育 | 150 | 人 | 爱民乡 | 2020 | 45 | 45 | 0 |  | 150 |  | 150 | 全县150人享受中高等职业教育每人每学年3000元 | 县扶贫办 | 45 |  |
| 170 | 基础设施 | 道路硬化 | 车桥镇昆山村 | 道路硬化2800米，宽5米，厚0.18米 | 2800 | 米 | 昆山村 | 2020 | 160 | 20 | 140 | 206 | 58 | 942 | 128 | 改善全村942名群众出行条件 | 县财政局 | 20 |  |
| 171 | 基础设施 | 盖板涵 | 车桥镇城门村要九组 | 二座盖板涵 | 二座 | 座 | 城门村 | 2020 | 6.6 | 6.6 | 0 | 15 | 2 | 76 | 4 | 改善76名群众出行条件 | 县财政局 | 6.6 |  |
| 172 | 产业项目配套基础设施 | 葡萄园堤灌及水毁项目维修 | 车桥镇车桥村四组 | 水沟600米、围网200米、水泥沟板2年 | 米 | 米 | 车桥村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 371 | 19 | 483 | 57 | 发展葡萄产业，通过租金、务工带动19户贫困户增收1000元 | 县财政局 | 7 |  |
| 173 | 基础设施 | 道路硬化 | 宝塔乡八一村三组 | 道路硬化1800米，宽3.5米厚0.18米 | 1800 | 千米 | 八一村 | 2021 | 51 | 20 | 31 | 73 | 13 | 322 | 13 | 改善三组322民群众出行 | 县财政局 | 20 |  |
| 174 | 基础设施 | 桩基础及地基平整 | 高塘乡罗桥村5、6、7组 | 安置点桩基础及地基平整 | 30 | 亩 | 罗桥村 | 2019 | 114 | 102.5 | 11.5 | 62 | 2 | 177 | 4 | 改善了罗桥三、四组居民出行条件和生存环境 | 县财政局 | 102.5 |  |
| 175 | 基础设施 | 山塘维修 | 高塘乡大垅村十二组 | 清淤泥、筑塘坝 | 13 | 亩 | 大垅村 | 2019 | 13 | 3 | 10 | 54 | 5 | 163 | 15 | 解决近两百亩农田灌溉问题 | 县财政局 | 3 |  |
| 176 | 基础设施 | 山塘维修 | 河东乡石桥村四组 | 筑塘坝、修护栏 | 10 | 亩 | 石桥村 | 2020 | 9 | 7.5 | 1.5 | 31 | 3 | 117 | 9 | 解决村民出行安全隐患问题 | 县财政局 | 7.5 |  |
| 177 | 基础设施 | 桥 | 后田村四组 | 8.2米*4.5米 | 1 | 座 | 后田村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 40 | 5 | 160 | 14 | 放便农田耕种和村民出行 | 县财政局 | 10 |  |
| 178 | 基础设施 | 道路硬化 | 聂桥镇梓坊村4组 | 4组桥头塌方修复工程 | 120 | 米 | 梓坊村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 38 | 10 | 125 | 23 | 消除安全隐患，改善四组125名群众出行条件 | 县财政局 | 5 |  |
| 179 | 基础设施 | 道路硬化 | 聂桥镇梓坊村7组 | 道路硬化210米，宽3米，厚0.18米 | 210 | 米 | 梓坊村 | 2020 | 7.25 | 7.25 | 0 | 44 | 6 | 136 | 15 | 改善七组120名群众出行条件 | 县财政局 | 7.25 |  |
| 180 | 基础设施 | 入户路硬化 | 聂桥镇宝山村十三组 | 修建入户路 | 0.3 | 千米 | 宝山村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 16 | 2 | 65 | 5 | 改善16户65人的出行条件 | 县财政局 | 5 |  |
| 181 | 产业项目配套基础设施 | 道路和场地硬化 | 聂桥镇芦溪村1组 | 稻谷烘干车间进厂道路和场地硬化 | 530 | 平方米 | 芦溪村 | 2020 | 6 | 5 | 1 | 200 | 52 | 600 | 122 | 通过与种粮大户合作，建设稻谷烘干厂，收取租金，带动贫困户每户增收400元。 | 县财政局 | 5 |  |
| 182 | 产业项目配套基础设施 | 爱泉种植专业合作社加工设备 | 聂桥村五组 | 厂房及烘烤加工设备 | 500 | 平方米 | 聂桥村 | 2020 | 38 | 5 | 33 | 51 | 44 | 114 | 98 | 带动全村44户贫困户发展产业，增加贫困户收入，户均可达1000元。 | 县财政局 | 5 |  |
| 183 | 基础设施建设 | 永丰村七组连接磨乌线支路 | 聂桥镇永丰村七组 | 道路硬化 | 0.2 | 千米 | 永丰村 | 2020 | 10 | 5 | 5 | 50 | 12 | 200 | 34 | 改善出行条件 | 县财政局 | 5 |  |
| 184 | 产业大棚基础设施 | 柳田村食用菌大棚建设 | 聂桥镇柳田村 | 建设537平方米阳关大棚，发展食用菌产业 | 537 | 平方米 | 柳田村 | 2020 | 40 | 5 | 35 | 72 | 40 | 280 | 122 | 发展食用菌产业，通过务工、分红带动40户贫困户增收800元 | 县财政局 | 5 |  |
| 185 | 产业项目配套基础设施 | 变压器 | 石门三组、十三组、十四组 | 提灌站 | 18 | KV | 石门村 | 2020 | 14.526 | 14.526 | 0 | 82 | 15 | 362 | 43 | 改善下游近300余亩农田灌溉，保障农田收成 | 县财政局 | 14.526 |  |
| 186 | 基础设施 | 桥梁维修 | 源口村九组 | 桥梁维修加固 | 1 | 坐 | 源口村 | 2020 | 10 | 8.124 | 1.876 | 19 | 6 | 102 | 17 | 改善群众出行条件 | 县财政局 | 8.124 |  |
| 187 | 产业扶贫 | 菌菇合作社 | 车桥镇义门村 | 扩大义门村菌菇基地规模 | 1000 | 平方米 | 车桥镇义门村 | 2020 | 10 | 10 | 21 | 35 | 35 | 79 | 79 | 菌菇产业预计带动35户贫困户，年收入增加2000元 | 县财政局 | 10 |  |
| 188 | 产业扶贫 | 药材与销售专业合作社 | 邹桥乡张坑村 | 植种药材 | 100 | 亩 | 邹桥乡张坑村 | 2020 | 3 | 3 | 0 |  | 44 |  | 92 | 提高村集体收入，带动贫困户脱贫增收800元 | 县农业农村局 | 3 |  |
| 189 | 产业扶贫 | 茭白种植专业合作社 | 爱民乡南山村 | 茭白种植 | 30 | 亩 | 爱民乡南山村 | 2020 | 3 | 3 | 0 |  | 30 |  | 42 | 南山村种植茭白，30户贫困户受益，每户年收入增加600元 | 县农业农村局 | 3 |  |
| 190 | 产业扶贫 | 蚕桑专业合作社 | 高塘乡长垅村 | 种植蚕桑 | 200 | 亩 | 高塘乡长垅村 | 2020 | 2 | 2 | 10 |  | 35 |  | 75 | 长垅蚕桑合作社带动贫困户养蚕种桑，每户年收入增加800元 | 县农业农村局 | 2 |  |
| 191 | 产业扶贫 | 心全葡萄专业合作社 | 河东后田村 | 种植葡萄 | 100 | 亩 | 河东后田村 | 2020 | 3 | 3 | 10 |  | 28 |  | 68 | 心全葡萄专业合作社带动贫困户种植葡萄和务工增加贫困户收入500元 | 县农业农村局 | 3 |  |
| 192 | 产业扶贫 | 紫荆山太空莲种植专业合作社 | 丰林镇紫荆村 | 种植太空莲 | 80 | 亩 | 丰林镇紫荆村 | 2020 | 2 | 2 | 15 |  | 31 |  | 86 | 紫荆山太空莲种植专业合作社提高村集体收入，带动贫困户脱贫增收800元 | 县农业农村局 | 2 |  |
| 193 | 产业扶贫 | 永诚食用专业合作守望 | 林泉乡大溪畈村 | 种植大棚食用菌 | 3 | 个 | 林泉乡大溪畈村 | 2020 | 2 | 2 | 25 |  | 43 |  | 119 | 菌菇产业增加村集体经济收入带动43户贫困户增收1000元 | 县农业农村局 | 2 |  |
| 194 | 产业扶贫 | 石门村莲藕专业合作社 | 邹桥乡石门村 | 种植莲藕 | 200 | 亩 | 邹桥乡石门村 | 2020 | 2 | 2 | 15 |  | 35 |  | 76 | 石门村莲藕专业合作社带动贫困户脱贫增收1000元 | 县农业农村局 | 2 |  |
| 195 | 产业扶贫 | 梅岭生态家庭农场 | 宝塔乡梅桥村 | 生态家庭农场 | 1 | 个 | 宝塔乡梅桥村 | 2020 | 3 | 3 | 10 |  | 15 |  | 34 | 梅岭生态家庭农场带动贫困户脱贫增收600元 | 县农业农村局 | 3 |  |
| 196 | 基础设施 | 桥梁建设 | 石门村1组 | 桥梁建设 | 1 | 座 | 石门村 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 30 | 8 | 147 | 25 | 方便农机进出耕作及农产品进出 | 县民宗局 | 10 |  |
| 197 | 基础设施建设 | 沟渠 | 九里村17组 | 新建沟渠 | 700 | 米 | 九里村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 26 | 2 | 115 | 5 | 解决村庄内污水乱排，雨水分流 | 宝塔乡人民政府 | 9 |  |
| 198 | 基础设施建设 | 沟渠 | 九里村18组 | 新建沟渠 | 700 | 米 | 九里村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 25 | 1 | 101 | 3 | 解决村庄内污水乱排，雨水分流 | 宝塔乡人民政府 | 9 |  |
| 199 | 基础设施建设 | 池塘维修 | 梅桥村6组 | 池塘清淤，修建进出水口，塘坝维修。 | 1 | 座 | 梅桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 43 | 3 | 141 | 4 | 1.净化水质后，可以由贫困户联合承包发展渔业，增加经济收入。2.方便村庄村民灌溉旁边农田。 | 宝塔乡人民政府 | 9 |  |
| 200 | 基础设施建设 | 池塘维修 | 梅桥村4组、11组 | 池塘清淤，修建进出水口，塘坝维修。 | 1 | 座 | 梅桥村 | 2020 | 18 | 18 | 0 | 51 | 2 | 170 | 11 | 1.净化水质后，可以由贫困户联合承包发展渔业，增加经济收入。3.方便村庄村民灌溉旁边农田。 | 宝塔乡人民政府 | 18 |  |
| 201 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 团山村11、12组 | 新建道路 | 300 | 米 | 团山村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 43 | 2 | 150 | 6 | 改善交通环境，便于安全出行 | 宝塔乡人民政府 | 9 |  |
| 202 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 八一村3组 | 扩建道路 | 700 | 米 | 八一村 | 2020 | 18 | 18 | 0 | 73 | 13 | 285 | 35 | 改善交通环境，便于安全出行 | 宝塔乡人民政府 | 18 |  |
| 203 | 基础设施建设 | 堰沟整治 | 后田村4组 | 堰沟清淤、护坡、道路整治 | 200 | 米，㎡ | 河东乡后田村 | 2020 | 20 | 9 | 11 | 39 | 5 | 156 | 14 | 改善村民生产生活用水及出行交通问题，堰沟护坡200长、高2.2米、宽0.8米，清堰沟淤长200米，宽3.5米，道路整治，长220米，宽2.2米，厚*0.18m厚C25混凝土，铺贴彩砖440㎡ | 河东乡人民政府 | 9 |  |
| 204 | 基础设施建设 | 水泥路 | 河东村8组 | 文化大道至小组道路、护坡、灌溉沟、池塘护坡 | 100 | 米 | 河东乡河东村 | 2020 | 18 | 9 | 9 | 56 | 6 | 240 | 16 | 改善村民出行及耕种的交通问题，100m长*4m宽*0.18m厚C25混凝土，及100m长2m高砖砌护坡、0.4m宽灌溉沟 | 河东乡人民政府 | 9 |  |
| 205 | 基础设施建设 | 修建排水沟 | 河东村8组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟、清淤 | 1200m砖砌排水沟 | 米 | 河东乡河东村 | 2020 | 15 | 9 | 6 | 56 | 6 | 240 | 16 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差的问题 | 河东乡人民政府 | 9 |  |
| 206 | 基础设施建设 | 水泥路 | 河东村3组 | 组级道路水泥硬化 | 600 | 米 | 河东乡河东村 | 2020 | 20 | 9 | 11 | 27 | 2 | 140 | 4 | 改善村民出行及耕种的交通问题，600m长*3.5m宽*0.18m厚C25混凝土 | 河东乡人民政府 | 9 |  |
| 207 | 基础设施建设 | 水沟整治 | 小溪山村1组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟清淤硬化 | 1100 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 13 | 9 | 4 | 36 | 1 | 112 | 2 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差问题，美化村庄环境，提升群众幸福感 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 208 | 基础设施建设 | 水沟整治 | 小溪山村3组、6组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟清淤硬化 | 2300 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 26 | 18 | 8 | 80 | 1 | 323 | 1 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差问题，美化村庄环境，提升群众幸福感 | 林泉乡人民政府 | 18 |  |
| 209 | 基础设施建设 | 水沟整治 | 小溪山村4组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟清淤硬化 | 1600 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 17 | 9 | 8 | 49 | 3 | 214 | 8 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差问题，美化村庄环境，提升群众幸福感 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 210 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 小溪山村4组 | 组级道路水泥硬化 | 900 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 26 | 9 | 17 | 49 | 3 | 214 | 8 | 改善村民出行及弄产品运输，900米长，3.5米宽，0.18米厚，C25混凝土。 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 211 | 基础设施建设 | 水沟整治 | 小溪山村5组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟清淤硬化 | 2300 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 13 | 9 | 4 | 39 | 3 | 154 | 7 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差问题，美化村庄环境，提升群众幸福感 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 212 | 基础设施建设 | 水沟整治 | 小溪山村11组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟清淤硬化 | 1600 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 17 | 9 | 8 | 70 | 6 | 302 | 13 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差问题，美化村庄环境，提升群众幸福感 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 213 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 小溪山村11组 | 组级道路水泥硬化 | 600 | 米 | 林泉乡小溪山村 | 2020 | 17 | 9 | 8 | 70 | 6 | 302 | 13 | 改善村民出行及弄产品运输，美化村庄整体环境，600米长，3.5米宽，0.18米厚，C25混凝土。 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 214 | 基础设施建设 | 道路硬化和水沟整治 | 屏峰村8组 | 1.组级道路水泥硬化2.村庄主排水沟清淤硬化 | 1500 | 米 | 林泉乡屏峰村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 56 | 8 | 230 | 17 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差问题，1200米长，3.5米宽，0.18米厚，C25混凝土2.300排水沟清淤及砖砌 | 林泉乡人民政府 | 9 |  |
| 215 | 基础设施建设 | 道路硬化和排水沟 | 高塘村1组 | 改沟及村内道路硬化 | 改沟320改路135 | 米 | 高塘村 | 2020 | 12.3 | 9 | 3.3 | 30 | 2 | 142 | 6 | 解决贫困户及农户生活居住环境 | 高塘乡人民政府 | 9 |  |
| 216 | 基础设施建设 | 道路硬化和排水沟 | 高塘村7组 | 改沟及村内道路硬化 | 改沟530改路90 | 米 | 高塘村 | 2020 | 10.3 | 9 | 1.3 | 38 | 7 | 159 | 19 | 解决贫困户及农户生活居住环境 | 高塘乡人民政府 | 9 |  |
| 217 | 基础设施建设 | 道路硬化和排水沟 | 高塘村17组 | 改沟及村内道路硬化 | 改沟989改路76 | 米 | 高塘村 | 2020 | 13.9 | 9 | 4.9 | 36 | 4 | 151 | 10 | 解决贫困户及农户生活居住环境 | 高塘乡人民政府 | 9 |  |
| 218 | 基础设施建设 | 改沟 | 罗桥村14组 | 组内排水沟改造 | 672米 | 米 | 罗桥村 | 2020 | 8 | 6.5 | 1.5 | 38 | 2 | 156 | 12 | 解决贫困户及农户生活居住环境 | 高塘乡人民政府 | 6.5 |  |
| 219 | 基础设施建设 | 改路 | 罗桥村14组 | 组内道路硬化改造 | 41米 | 米 | 罗桥村 | 2020 | 3 | 2.5 | 0.5 | 38 | 2 | 156 | 12 | 解决贫困户及农户生活居住环境 | 高塘乡人民政府 | 2.5 |  |
| 220 | 基础设施建设 | 道路硬化和护坡 | 乌石村1组 | 道路硬化210米护坡80米， | 290 | 米 | 乌石村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 36 | 2 | 146 | 6 | 方便乌石村1组贫困户出行。道路硬化210米，宽3.5米，厚0.18米，护坡80米，高1.5米，宽0.8米 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 221 | 基础设施建设 | 道路硬化和排水沟 | 依塘村8组 | 道路硬化250米，宽4米，厚0.18米，排水沟修建125米 | 375 | 米 | 依塘村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 63 | 4 | 288 | 13 | 方便依塘村8组贫困户出行，改善居住地排水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 222 | 基础设施建设 | 护坡和排水沟建设 | 依塘村8组 | 护坡修建80米，排水沟修建660米 | 720 | 米 | 依塘村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 63 | 4 | 288 | 13 | 改善依塘村8组贫困户居住环境。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 223 | 基础设施建设 | 排水沟① | 黄㛚村7组 | 排水沟修建600米 | 600 | 米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 83 | 3 | 351 | 5 | 改善黄㛚村7组贫困户居住环境排水条件 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 224 | 基础设施建设 | 排水沟② | 黄㛚村7组 | 排水沟修建600米 | 600 | 米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 83 | 3 | 351 | 5 | 改善黄㛚村7组贫困户居住环境排水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 225 | 基础设施建设 | 排水沟和护坡 | 黄㛚村6组 | 排水沟修建350米，护坡30米，高2米，宽0.8米 | 380 | 米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 33 | 1 | 140 | 3 | 改善黄㛚村6组贫困户居住环境排水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 226 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 黄㛚村14组 | 道路硬化400m×2.5m×0.18m | 180 | 立方米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 40 | 4 | 165 | 6 | 方便黄㛚村14组贫困户出行。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 227 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 黄㛚村18组 | 道路硬化400m×2.5m×0.18m | 180 | 立方米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1 | 39 | 1 | 方便黄㛚村18组贫困户出行。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 228 | 基础设施建设 | 排水沟和护坡 | 黄㛚村16组 | 排水沟修建200米，护坡100米，高2米，宽0.8米 | 300 | 米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 18 | 3 | 135 | 5 | 改善黄㛚村16组贫困户居住环境排水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 229 | 基础设施建设 | 排水沟 | 黄㛚村15组 | 排水沟修建500米 | 500 | 米 | 黄㛚村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 27 | 3 | 103 | 12 | 改善黄㛚村15组贫困户居住环境排水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 230 | 基础设施建设 | 排水沟 | 桥头村6组 | 修沟800米，宽0.5米，深1米 | 800 | 米 | 桥头村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 72 | 8 | 293 | 25 | 改善桥头村6组贫困户居住环境排水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 231 | 基础设施建设 | 护坡 | 桥头村6组 | 砌石方375立方米 | 375 | 立方米 | 桥头村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 72 | 8 | 293 | 25 | 改善桥头村6组贫困户居住环境。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 232 | 基础设施建设 | 门口塘 | 丰林村畈上王村1、2、3组 | 门口塘坝石方160立方米，土方1000立方米 | 1160 | 立方米 | 畈上王村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 112 | 9 | 536 | 24 | 改善畈上王村1、2、3组贫困户人居生活环境 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 233 | 基础设施建设 | 竹米塘 | 丰林村畈上王村1、2、3组 | 竹米塘清淤880立方米，石方220立方米 | 1100 | 立方米 | 畈上王村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 112 | 9 | 536 | 24 | 改善畈上王村1、2、3组贫困户人居生活环境 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 234 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 丰林村畈上王村1、2、3组 | 道路硬化220立方米 | 220 | 立方米 | 畈上王村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 112 | 9 | 536 | 24 | 方便畈上王村1、2、3组贫困户出行 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 235 | 基础设施建设 | 水渠 | 大坂村2组 | 新建水渠680米，宽0.6米，深0.6米 | 680 | 米 | 大坂村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 87 | 11 | 352 | 28 | 改善大坂村2组贫困户生产生活用水条件。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 236 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 大坂村2组 | 道路硬化450米，宽3米，厚0.18米 | 450 | 米 | 大坂村 | 2020 | 12 | 9 | 3 | 87 | 11 | 352 | 28 | 方便大坂村2组贫困户出行。 | 丰林镇人民政府 | 9 |  |
| 237 | 基础设施建设 | 水泥路 | 宝山村十组 | 道路硬化 | 700 | 方 | 聂桥村宝山村 | 2020 | 8 | 4 | 4 | 34 | 2 | 156 | 3 | 改善村民出行及耕种的交通问题，700m长*2.5m宽*0.18m厚C25混凝土 | 聂桥镇人民政府 | 4 |  |
| 238 | 基础设施建设 | 门口塘整治 | 宝山村十组 | 清淤、护坡 | 120 | 方 | 聂桥村宝山村 | 2020 | 7.5 | 5 | 2.5 | 34 | 2 | 156 | 3 | 改善村庄内部环境脏乱差的问题，护坡120长、高2.2米、宽0.8米，清淤800方 | 聂桥镇人民政府 | 5 |  |
| 239 | 基础设施建设 | 门口塘整治 | 宝山村九组 | 清淤、护坡 | 100 | 方 | 聂桥村宝山村 | 2020 | 8 | 4 | 4 | 31 | 2 | 130 | 7 | 改善村庄内部和环境脏乱差的问题，护坡100长、高2.2米、宽0.8米，清淤700方 | 聂桥镇人民政府 | 4 |  |
| 240 | 基础设施建设 | 到户路硬化 | 宝山村九组 | 道路硬化 | 800 | 方 | 聂桥村宝山村 | 2020 | 7.5 | 5 | 2.5 | 31 | 2 | 130 | 7 | 改善村民生产生活用水及出行交通问题，800m长*2.5m宽*0.18m厚C25混凝土 | 聂桥镇人民政府 | 5 |  |
| 241 | 基础设施建设 | 水沟建设 | 聂桥村八组 | 排水沟建设 | 340米砖砌排水沟 | 米 | 聂桥村 | 2020 | 7 | 4 | 3 | 36 | 1 | 145 | 2 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差的问题 | 聂桥镇人民政府 | 4 |  |
| 242 | 基础设施建设 | 到户路硬化 | 聂桥村八组 | 混凝土 | 200 | 米 | 聂桥村 | 2020 | 7 | 5 | 2 | 36 | 1 | 145 | 2 | 改善村民出行及耕种的交通问题，200m长*3m宽*0.15m厚C25混凝土 | 聂桥镇人民政府 | 5 |  |
| 243 | 基础设施建设 | 水沟建设 | 聂桥村五组 | 排水沟建设 | 300米砖砌排水沟 | 米 | 聂桥村 | 2020 | 5 | 3 | 2 | 29 | 5 | 113 | 9 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差的问题 | 聂桥镇人民政府 | 3 |  |
| 244 | 基础设施建设 | 路面硬化 | 聂桥村五组 | 混凝土 | 150 | 平方 | 聂桥村 | 2020 | 6 | 3 | 3 | 29 | 5 | 113 | 9 | 改善村民出行交通问题，150m长*3m宽*0.15m厚C25混凝土 | 聂桥镇人民政府 | 3 |  |
| 245 | 基础设施建设 | 堰沟整治 | 聂桥村五组 | 堰沟清淤、护坡、道路整治 | 50米 | 米 | 聂桥村 | 2020 | 8 | 3 | 5 | 29 | 5 | 113 | 9 | 改善村民生产生活用水及出行交通问题 | 聂桥镇人民政府 | 3 |  |
| 246 | 基础设施建设 | 门口塘整治 | 梓坊村七组 | 清淤、护坡 | 170 | 立方米 | 聂桥镇梓坊村 | 2020 | 8 | 5 | 3 | 47 | 6 | 181 | 16 | 改善村民生产生活用水及出行交通问题，清淤20立方，石方150立方 | 聂桥镇人民政府 | 5 |  |
| 247 | 基础设施建设 | 水沟建设 | 梓坊村七组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟、清淤 | 250米砖砌排水沟 | 米 | 聂桥镇梓坊村 | 2020 | 7 | 4 | 3 | 47 | 6 | 181 | 16 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差的问题 | 聂桥镇人民政府 | 4 |  |
| 248 | 基础设施建设 | 排水沟 | 山湾村八组 | 修建排水沟 | 1300 | 米 | 山湾村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 31 | 5 | 118 | 11 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 9 |  |
| 249 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 樟树村九组、十组 | 道路硬化 | 300 | 米 | 樟树村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 36 | 2 | 101 | 6 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 4 |  |
| 250 | 基础设施建设 | 排水沟 | 樟树村九组、十组 | 修建排水沟 | 700 | 米 | 樟树村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 36 | 2 | 101 | 5 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 5 |  |
| 251 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 樟树村八组、十一组 | 道路硬化 | 300 | 米 | 樟树村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2 | 75 | 4 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 4 |  |
| 252 | 基础设施建设 | 排水沟 | 樟树村八组、十一组 | 修建排水沟 | 700 | 米 | 樟树村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 22 | 2 | 75 | 4 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 5 |  |
| 253 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 樟树村七组 | 道路硬化 | 300 | 米 | 樟树村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 27 | 1 | 97 | 4 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 4 |  |
| 254 | 基础设施建设 | 排水沟 | 樟树村七组 | 修建排水沟 | 700 | 米 | 樟树村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 27 | 1 | 97 | 4 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 5 |  |
| 255 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 樟树村五组 | 道路硬化 | 440 | 米 | 樟树村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 59 | 6 | 188 | 9 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 6 |  |
| 256 | 基础设施建设 | 排水沟 | 樟树村五组 | 修建排水沟 | 1700 | 米 | 樟树村 | 2020 | 12 | 12 | 0 | 59 | 6 | 188 | 9 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 12 |  |
| 257 | 基础设施建设 | 水塘整治 | 杨柳村七组 | 整治水塘 | 1 | 座 | 杨柳村 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 29 | 4 | 115 | 14 | 水塘整治，有利于生产生活用水 | 吴山镇人民政府 | 5 |  |
| 258 | 基础设施建设 | 排水沟 | 杨柳村七组 | 修建排水沟 | 600 | 米 | 杨柳村 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 29 | 4 | 115 | 14 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 4 |  |
| 259 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 杨柳村一组 | 道路硬化 | 660 | 米 | 杨柳村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 86 | 1 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 9 |  |
| 260 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 何铺村十三组 | 道路硬化 | 660 | 米 | 何铺村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 36 | 7 | 157 | 23 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 9 |  |
| 261 | 基础设施建设 | 排水沟 | 何铺村六组 | 修建排水沟 | 550 | 米 | 何铺村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 39 | 5 | 125 | 14 | 排水沟建设，有利于生产生活 | 吴山镇人民政府 | 3 |  |
| 262 | 基础设施建设 | 水塘整治 | 何铺村六组 | 整治水塘 | 2 | 座 | 何铺村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 39 | 5 | 125 | 14 | 水塘整治，有利于生产生活用水 | 吴山镇人民政府 | 6 |  |
| 263 | 基础设施建设 | 水塘整治 | 红桥村八组 | 水塘整治 | 3 | 座 | 红桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 34 | 7 | 119 | 12 | 水塘整治，有利于生产生活用水 | 吴山镇人民政府 | 9 |  |
| 264 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 红桥村九组 | 道路硬化 | 600 | 米 | 红桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 39 | 8 | 122 | 24 | 道路硬化，方便村民出行 | 吴山镇人民政府 | 9 |  |
| 265 | 基础设施建设 | 水泥路 | 红岩村9组 | 组级道路水泥硬化 | 500 | 米 | 爱民乡红岩村 | 2020 | 11.5 | 4 | 7.5 | 27 | 4 | 110 | 15 | 改善村民出行及耕种的交通问题，500m长*1.5m宽*0.18m厚C25混凝土 | 爱民乡人民政府 | 4 |  |
| 266 | 基础设施建设 | 修建排水沟 | 红岩村9组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟、清淤 | 900 | 米 | 爱民乡红岩村 | 2020 | 12 | 5 | 7 | 27 | 4 | 110 | 15 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差的问题 | 爱民乡人民政府 | 5 |  |
| 267 | 基础设施建设 | 水泥路 | 土塘村7组、8组 | 组级道路水泥硬化 | 400 | 米 | 爱民乡土塘村 | 2020 | 9 | 2 | 7 | 37 | 4 | 192 | 13 | 改善村民生产生活用水及出行交通问题，400m长*1.5m宽*0.18m厚C25混凝土 | 爱民乡人民政府 | 2 |  |
| 268 | 基础设施建设 | 修建排水沟 | 土塘村7组、8组 | 屋檐排水沟及村庄主排水沟、清淤 | 800 | 米 | 爱民乡土塘村 | 2020 | 10 | 7 | 3 | 37 | 4 | 192 | 13 | 改善村庄内部排水系统和环境脏乱差的问题 | 爱民乡人民政府 | 7 |  |
| 269 | 基础设施建设 | 排水沟 | 新田村1组夏家 | 排水沟（含主沟） | 350 | 米 | 新田村 | 2020 | 4.5 | 4 | 0.5 | 25 | 2 | 110 | 3 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 4 |  |
| 270 | 基础设施建设 | 水塘治理 | 新田村1组夏家 | 水塘维修 | 1 | 个 | 新田村 | 2020 | 5.8 | 5 | 0.8 | 25 | 2 | 110 | 3 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 5 |  |
| 271 | 基础设施建设 | 排水沟 | 新田村1组新屋陈 | 排水沟（含主沟） | 800 | 米 | 新田村 | 2020 | 9.6 | 9 | 0.6 | 44 | 2 | 173 | 6 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 9 |  |
| 272 | 基础设施建设 | 排水沟 | 新田村2组栗林闵村 | 排水沟 | 800 | 米 | 新田村 | 2020 | 5.6 | 5 | 0.6 | 40 | 3 | 143 | 6 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 5 |  |
| 273 | 基础设施建设 | 入户路 | 新田村2组栗林闵村 | 入户路 | 200 | 米 | 新田村 | 2020 | 5.2 | 4 | 1.2 | 40 | 3 | 143 | 6 | 提升人居生活环境，方便群众出行。 | 磨溪乡人民政府 | 4 |  |
| 274 | 基础设施建设 | 入户路 | 新田村13组邱家 | 入户路 | 260 | 米 | 新田村 | 2020 | 6.8 | 5 | 1.8 | 27 | 1 | 97 | 1 | 提升人居生活环境，方便群众出行。 | 磨溪乡人民政府 | 5 |  |
| 275 | 基础设施建设 | 排水沟 | 新田村13组邱家 | 排水沟 | 600 | 米 | 新田村 | 2020 | 4.5 | 4 | 0.5 | 27 | 1 | 97 | 1 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 4 |  |
| 276 | 基础设施建设 | 入户路 | 新田村17组老湾闵家 | 入户路 | 100 | 米 | 新田村 | 2020 | 2.6 | 2 | 0.6 | 34 | 3 | 151 | 14 | 提升人居生活环境，方便群众出行。 | 磨溪乡人民政府 | 2 |  |
| 277 | 基础设施建设 | 排水沟 | 新田村17组老湾闵家 | 排水沟 | 1200 | 米 | 新田村 | 2020 | 7.5 | 7 | 0.5 | 34 | 3 | 151 | 14 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 7 |  |
| 278 | 基础设施建设 | 村庄排水沟 | 曙光村2组邵家湾 | 村庄排水沟 | 1000 | 米 | 曙光村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 25 | 2 | 98 | 5 | 环境整治.水沟建成后整个村庄污水分离，村民人居环境得到改善，使村民身心健康指数提高1000米x0.3米x0.5米 | 磨溪乡人民政府 | 9 |  |
| 279 | 基础设施建设 | 排水沟 | 南田村8组聂家 | 排水沟，护坡 | 750 | 米 | 南田村 | 2020 | 9.8 | 9 | 0.8 | 28 | 4 | 110 | 6 | 环境整治.水沟建成后整个村庄污水分离，村民人居环境得到改善，使村民身心健康指数提高 | 磨溪乡人民政府 | 9 |  |
| 280 | 基础设施建设 | 入户路 | 尖山村8组河背畈 | 入户路 | 350 | 米 | 尖山村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 15 | 5 | 73 | 6 | 提升人居生活环境，方便群众出行。 | 磨溪乡人民政府 | 9 |  |
| 281 | 基础设施建设 | 排水沟 | 港口村4组金家湾 | 排水沟 | 600 | 米 | 港口村 | 2020 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 1 | 75 | 1 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 4.5 |  |
| 282 | 基础设施建设 | 水塘治理 | 港口村4组金家湾 | 水塘维修 | 1 | 个 | 港口村 | 2020 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 1 | 75 | 1 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 4.5 |  |
| 283 | 基础设施建设 | 水塘治理 | 宝泉村13组易家湾 | 水塘及护坡整治 | 1 | 个 | 宝泉村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 26 | 2 | 104 | 4 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 3 |  |
| 284 | 基础设施建设 | 排水沟 | 宝泉村13组易家湾 | 排水沟 | 800 | 米 | 宝泉村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 26 | 2 | 104 | 4 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 6 |  |
| 285 | 基础设施建设 | 水塘治理 | 宝泉村3组杨家畈 | 水塘维修 | 1 | 个 | 宝泉村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 26 | 3 | 125 | 8 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 3 |  |
| 286 | 基础设施建设 | 排水沟 | 宝泉村3组杨家畈 | 排水沟 | 780 | 米 | 宝泉村 | 2020 | 6.8 | 6 | 0.8 | 26 | 3 | 125 | 8 | 提升人居生活环境 | 磨溪乡人民政府 | 6 |  |
| 287 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 邹桥村1组 | 道路硬化300米 | 300 | 米 | 邹桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 20 | 7 | 146 | 16 | 方便村民生活出行 | 邹桥乡人民政府 | 9 |  |
| 288 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 邹桥村2组 | 道路硬化300米 | 300 | 米 | 邹桥村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 32 | 8 | 170 | 33 | 方便村民生活出行 | 邹桥乡人民政府 | 9 |  |
| 289 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 付山村10组 | 道路硬化600米 | 600 | 米 | 付山村 | 2020 | 18 | 18 | 0 | 33 | 4 | 138 | 12 | 方便村民生活出行 | 邹桥乡人民政府 | 18 |  |
| 290 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 潘坊村外璜冲 | 道路硬化 | 230 | 立方米 | 潘坊村 | 2020 | 1.6 | 1.6 | 0 | 18 | 5 | 73 | 12 | 道路硬化，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 1.6 |  |
| 291 | 基础设施建设 | 道路护坡 | 潘坊村外璜冲 | 道路护坡 | 204 | 立方米 | 潘坊村 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | 18 | 5 | 73 | 12 | 修建道路护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 6.3 |  |
| 292 | 基础设施建设 | 排水沟 | 潘坊村外璜冲 | 排水沟 | 170 | 米 | 潘坊村 | 2020 | 1.1 | 1.1 | 0 | 18 | 5 | 73 | 12 | 建设排水沟，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 1.1 |  |
| 293 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 潘坊村刘家 | 道路硬化 | 113 | 立方米 | 潘坊村 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 84 | 4 | 368 | 14 | 道路硬化，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 6 |  |
| 294 | 基础设施建设 | 道路护坡 | 潘坊村刘家 | 道路护坡 | 96 | 立方米 | 潘坊村 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 84 | 4 | 368 | 14 | 修建道路护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 3 |  |
| 295 | 基础设施建设 | 排水沟 | 潘坊村刘家 | 排水沟 | 1050 | 米 | 潘坊村 | 2020 | 6.8 | 6.8 | 0 | 84 | 4 | 368 | 14 | 建设排水沟，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 6.8 |  |
| 296 | 基础设施建设 | 水塘治理 | 潘坊村刘家 | 生活水塘 | 72 | 立方米 | 潘坊村 | 2020 | 2.2 | 2.2 | 0 | 84 | 4 | 368 | 14 | 修建生活水塘，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 2.2 |  |
| 297 | 基础设施建设 | 生活水塘护坡 | 九井村肖家 | 生活水塘护坡整治 | 300 | 立方米 | 九井村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 42 | 3 | 178 | 5 | 修建生活水塘护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 9 |  |
| 298 | 基础设施建设 | 排水沟 | 九井村王家 | 排水沟 | 1500 | 米 | 九井村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 49 | 8 | 247 | 28 | 建设排水沟，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 9 |  |
| 299 | 基础设施建设 | 护坡 | 九井村王家 | 护坡 | 300 | 立方米 | 九井村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 49 | 8 | 247 | 28 | 修建护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 9 |  |
| 300 | 基础设施建设 | 水塘清淤 | 昆山村但家 | 水塘清淤 | 400 | 平方米 | 昆山村 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 89 | 16 | 水塘清淤，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 2 |  |
| 301 | 基础设施建设 | 水塘护坡 | 昆山村但家 | 水塘护坡 | 330 | 立方米 | 昆山村 | 2020 | 7 | 7 | 0 | 18 | 6 | 89 | 16 | 修建水塘护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 7 |  |
| 302 | 基础设施建设 | 入户路硬化 | 白羊村花家 | 入户路 | 230 | 米 | 白羊村 | 2020 | 5.4 | 5.4 | 0 | 36 | 5 | 182 | 16 | 修建入户路，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 5.4 |  |
| 303 | 基础设施建设 | 道路护坡 | 白羊村花家 | 道路护坡 | 120 | 立方米 | 白羊村 | 2020 | 3.6 | 3.6 | 0 | 36 | 5 | 182 | 16 | 修建道路护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 3.6 |  |
| 304 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 白水村胡家 | 道路硬化 | 420 | 米 | 白水村 | 2020 | 4.6 | 4.6 | 0 | 16 | 1 | 78 | 1 | 道路硬化，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 4.6 |  |
| 305 | 基础设施建设 | 护坡 | 白水村胡家 | 护坡 | 80 | 立方米 | 白水村 | 2020 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16 | 1 | 78 | 1 | 修建护坡，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 2.4 |  |
| 306 | 基础设施建设 | 水塘整治 | 白水村胡家 | 水塘整治 | 1 | 个 | 白水村 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 78 | 1 | 水塘整治，完善基础设施 | 车桥镇人民政府 | 2 |  |
| 307 | 基础设施建设 | 修建水渠 | 新塘5组 | 水渠 | 368 | 米 | 新塘村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 108 | 8 | 508 | 29 | 方便群众排污 | 塘山乡人民政府 | 9 |  |
| 308 | 基础设施建设 | 排水沟 | 新塘村5组 | 排水沟 | 1500 | 米 | 新塘村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 108 | 8 | 508 | 29 | 改善人居环境 | 塘山乡人民政府 | 9 |  |
| 309 | 基础设施建设 | 护坡/道路硬化 | 新塘村5组 | 护坡/道路硬化 | 201.98 | 立方米 | 新塘村 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 108 | 8 | 508 | 29 | 改善人居环境 | 塘山乡人民政府 | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3124.5 |  |  |  |  |  |  |  | 3046.255 | 78.245 |